## Slide 1
내부 임원 보고
Riot Esports
실시간 경기 맥락 온톨로지
한타 예측 · 승부 예측 · 맞춤형 해설 자동화 플랫폼
현황: Gate A 완료 / Gate B 진입 준비 중
보고일: 2026-05-04 | 담당: 사업전략 팀
CONFIDENTIAL — 사내 임원 한정 배포

## Slide 2
01 | 프로젝트 배경 및 목적
프로 이스포츠 경기는 수백만 명의 시청자를 보유하나, 실시간 전황 해석 기술이 부재하여 관전 경험이 단순 스트리밍에 머물러 있음. 한타(팀파이트)는 경기 승패를 결정짓는 핵심 이벤트임에도 불구하고, 전문 해설가 의존도가 높고 팬 수준별 맞춤 정보 제공 체계가 없음.
G1
한타 관전 포인트
자동 포착
한타 발생 15초 이전
관전 시점·좌표 자동 선정
G2
유저 수준별
딥다이브 해설
한타 종료 후 Level 1~4
맞춤형 해설 자동 생성
G3
사전·인게임
승부 예측
Pre-game / Win Probability /
Teamfight Outcome 3단계 예측
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 3
02 | 기술 아키텍처 — 4-레이어 온톨로지 구조
LAYER 3
추론·생성 레이어
한타 예측 · Win Prob · 수준별 해설 생성
SageMaker + Bedrock / Claude API
LAYER 2B
벡터 레이어
게임 상태 임베딩 · 유사 상황 검색 (23× 속도↑)
pgvectorscale (StreamingDiskANN)
LAYER 2A
동적 온톨로지
실시간 게임 상태 시계열 — 2A+2B 동일 인스턴스
TimescaleDB (PostgreSQL ext.)
LAYER 1
정적 온톨로지
챔피언 · 아이템 · 팀 · 선수 지식 그래프
Amazon Neptune (openCypher)
핵심 설계 원칙: Layer 2A + 2B가 동일 PostgreSQL 인스턴스 → 시계열 쿼리 + 벡터 검색을 단일 SQL로 수행 / 별도 벡터 DB 불필요
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 4
03 | 구현 방법 ① — 데이터 수집 파이프라인
실시간 핵심
Live Stats API
1초 단위 위치/HP/쿨타임 전체 선수 상태
학습 데이터
Match-v5 Timeline
과거 경기 이벤트 스트림 → 학습 데이터 구성
게임 메타
Spectator-v5 API
경기 시작 시 챔피언·룬·소환사 주문 메타
정적 데이터
Data Dragon
챔피언·아이템 정적 데이터 → Neptune 적재
처리 파이프라인
01
API Gateway + Lambda (Ingestion)
1초 폴링 / webhook 수신
02
Kinesis Data Streams
실시간 이벤트 스트림 버퍼링
03
Lambda Parser / Event Detector
데이터 정제 및 이벤트 추출
04
TimescaleDB + pgvectorscale
시계열·벡터 단일 인스턴스 적재
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 5
04 | 구현 방법 ② — ML 예측 모델 및 해설 생성 엔진
한타 예측 모델
SageMaker
LSTM + Rule-based + K-NN 앙상블
INPUT
공간·시간·상태·이벤트·온톨로지·메타 피처
OUTPUT
P(teamfight) > 0.75 → 관전 포인트 Alert
LOGIC
LSTM 0.5× + K-NN 0.3× + Rule 0.2×
Win Probability 모델
SageMaker
LightGBM 16피처 (EXP004)
INPUT
골드차·킬차·타워·드래곤·CS·HP·와드·킬참여율
OUTPUT
매 10초 팀별 승리 확률 시계열
LOGIC
Group-level CV 검증 / 2,000경기 학습
Teamfight Outcome 모델
SageMaker
XGBoost 이진분류 (EXP-TF-001)
INPUT
한타 직전 gold/hp/level/게임시간 7피처
OUTPUT
이번 한타 팀A 승리 확률 X%
LOGIC
8,711 한타 학습 데이터셋
Bedrock 해설 생성
Amazon Bedrock
Claude API + RAG (pgvectorscale)
INPUT
한타 결과 + 유사 과거 한타 top-K 검색
OUTPUT
Level 1~4 맞춤형 해설 (캐주얼→분석가)
LOGIC
deathRecap + 유사 사례 기반 구체적 해설
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 6
05 | 현재 현황 — Gate A 완료 ✓
✓ Gate A 오프라인 모델 성능 확정 단계 — 전 항목 통과 완료일: 2026-04-29 | Gate B(실시간 E2E MVP) 진입 준비 중
0.8353
Win Prob AUC
EXP004 LightGBM
(기준 ≥0.83 ✓)
83.4%
Teamfight Outcome
EXP-TF-001 XGBoost
(기준 ≥60% ✓)
0.91
Teamfight AUC
8,711 한타 학습
이진분류
91.3%
PCA 분산 설명률
Composition
Embedding 64차원
데이터셋 현황
▸
LCK 2025 경기 데이터
시리즈 209개 / 게임 685개 / 챔피언 138종
▸
Match-v5 타임라인 캐시
2,000 파일 / team_state 106,566행
▸
선수 매핑 성공률
98/114명 (86%) — Riot Account API puuid
▸
패치 이력 커버리지
패치 14.1~15.24 / 챔피언 172개 / 변화 280건
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 7
06 | 서비스 시나리오 — 사용자 경험 플로우
경기 시작 전
★
Pre-game 승률 예측
챔피언 구성 벡터(64차원) 기반
팀A 승리 확률 표시
(예: 블루팀 58%)
경기 중 (10초 단위)
◉
Win Prob 실시간 오버레이
LightGBM 16피처 추론
골드차·킬·타워 종합
승률 시계열 그래프
한타 감지 (-15초)
▲
관전 포인트 Alert 발동
LSTM+Rule+K-NN 앙상블
P > 0.75 → 최적 카메라
좌표 자동 산정
한타 종료 후
✦
수준별 딥다이브 해설
L1 캐주얼 ~ L4 분석가
Bedrock RAG 기반
5초 내 생성·전송
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 8
07 | 플렉서블 Gate 로드맵
완료 ✓
Gate A
오프라인 모델
성능 확정
~2026-05-16
Win Prob AUC 0.8353 ✓
Teamfight Acc 83.4% ✓
Comp. Embedding 1,572 노드 ✓
Swing CSV Top 50 ✓
진행 중
Gate B
실시간 E2E
MVP
~2026-06-13
Bedrock 실 자격증명 연결
E2E 파이프라인 1경기 완전처리
WebSocket 레이턴시 ≤ 3초
Win Prob 오버레이 UI 초안
예정
Gate C
내부 파일럿
& 검증
~2026-07-31
Alert Precision ≥ 65%
해설 팩트 정확성 ≥ 90%
웹 오버레이 MVP 완성
내부 피드백 긍정 ≥ 70%
예정
Gate D
외부 파일럿
MVP
~2026-10-31
Alert Precision ≥ 75%
L1~L4 해설 전 레벨 동작
AWS EC2 클라우드 이전
외부 만족도 ≥ 70%
예정
Gate E
플랫폼화
(수익화 진입)
2027-Q2~
Freemium 구독 서비스 론칭
B2B 방송사 파트너십
팀·코치 라이선스 상품
Kinesis 멀티경기 운영
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 9
08 | Gate B 단기 실행 계획 (~2026-06-13)
P0
Bedrock 실 자격증명 연결
L1~L2 해설 실제 생성 테스트
목표: 한타 감지 → 해설 ≤ 5초
1일
P0
Live Stats E2E 1경기 완전 처리
lolesports_live_poller --replay <GAME_ID>
한타 감지 → 해설 생성 로그 기록
5일
P1
WebSocket Alert 레이턴시 측정
Alert 발동 → 클라이언트 수신
목표: p95 ≤ 3초
2일
P1
Win Prob 실시간 오버레이 UI
Win Probability 시계열 적재 →
웹 오버레이 시각화 초안
5일
P2
Pre-game 승률 예측 (EXP-PG-001)
composition_embedding 기반 K-NN
목표 AUC ≥ 0.70
5일
P2
Bedrock 월 비용 추정
LCK 1시즌 기준 Bedrock 호출 비용
목표: ≤ $500/월
1일
Gate B 통과 기준: E2E 레이턴시 ≤ 5초 / Alert 수신 ≤ 3초 / Bedrock 월비용 ≤ $500 / 1경기 완전 처리 로그 기록
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 10
09 | 미래 전략 — 수익화 및 플랫폼화 방향
Phase 1 (Gate E)
Freemium
일반 이스포츠 팬
무료 / $9.9/월
L1~L2 해설 무료
L3~L4 구독 전용
Win Prob 오버레이
Phase 2
B2B 방송사
이스포츠 중계 플랫폼
협의
OBS 플러그인
실시간 데이터 피드
Win Prob API 제공
Phase 2
팀/코치 라이선스
프로팀·구단 분석팀
$299/월
L4 Analyst 기능
API 접근 권한
유사 경기 비교 리포트
인프라 확장 계획
Gate B (현재)
로컬 Docker + asyncio 배치 버퍼
POC 단계, Kinesis 불필요
Gate D
EC2 단일 인스턴스 + TimescaleDB 이식
로컬과 동일 Docker 이미지 그대로 이식
Gate E (수익화)
Kinesis 팬아웃 + Neptune + Timescale Cloud
동시 경기 ≥5개 / B2B 계약 확정 후 전환
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04

## Slide 11
종합 요약 및 다음 단계
✓
4-레이어 온톨로지 아키텍처 설계 완료
(Neptune + TimescaleDB + pgvectorscale + Bedrock)
✓
Gate A 전 항목 통과 — Win Prob AUC 0.8353 / Teamfight Acc 83.4%
학습 데이터 2,000경기 / 106,566 타임스탬프 확보
✓
LCK 2025 데이터 파이프라인 구현 완료
시리즈 209 / 게임 685 / 챔피언 138종 온톨로지 구축
→
Gate B 진입: Bedrock 연결 + E2E 파이프라인 → 2026-06-13 목표
실시간 오버레이 UI + WebSocket 레이턴시 검증
◎
Gate E 수익화: Freemium(L1~L4) + B2B 방송사 + 팀 라이선스
2027-Q2 이후 플랫폼화 진입 목표
즉시 실행 액션 (Gate B)
P0
Bedrock 실 자격증명 연결
→ L1~L2 해설 생성 테스트
P0
E2E 1경기 완전 처리 로그
→ 한타감지·해설 파이프라인 검증
P1
WebSocket 레이턴시 측정
→ p95 ≤ 3초 목표
P1
Win Prob 실시간 UI 초안
→ 오버레이 스크린샷 확보
P2
Pre-game K-NN (EXP-PG-001)
→ AUC ≥ 0.70 달성
Riot Esports 실시간 경기 맥락 온톨로지 | 내부 임원 보고 | 2026-05-04